DAMMAX s.r.o.,                Ševčenkova 10,  851 01 Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť, stavebný dozor

CENOVÁ PONUKA –

„ SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE “

KOMPLEXNÁ OBNOVA ,ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH

A ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU,

„ Hálova 18  v  BRATISLAVE “

V Bratislave  8.10.2014

________________________________________________________________________________

Vybavuje : PALAJ P., TEL: 0905/603 533, DIČ: 2022555744, IČO: 43984177

1. Východiskové údaje:

ZÁKAZKA :  Komplexná obnova a ddstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu „ Hálova 18 “  v Bratislave

PODLAŽNOSŤ OBJEKTU : 13.NP – nadzemných podlaží

STAVEBNÁ SÚSTAVA : „ P 1.14 “

2. Cenová ponuka :

Vážená pani/pán, dovoľujem si Vám predložiť cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre „ Komplexná obnova a odstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu Hálova 18 v  Bratislave „ v rozsahu výkonov projektových prác uvedených v samostatnej prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto predloženej cenovej ponuky. Cena uvedené v cenovej ponuke je záväzná do 30.12.2014.

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, získanie stavebného povolenia  a žiadosť o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania resp. dotáciu na odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy v 6 vyhotoveniach ( paré ) je 3.650- euro, ( cena je konečná vrátane všetkých nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a je počítaná bez DPH - naša spoločnosť nieje platca DPH !!! ) a jej členenie je uvedené v prílohe č.1 – Rozsah projektovej dokumentácie.

V cene projektovej dokumentácie je aj vypracovanie posudku systémových porúch ako aj vypracovanie evidenčného listu systémových porúch v 2 vyhotoveniach ( paré ).

V cene projektových prác je rovnako započítaný autorský dozor projektanta na stavbe počas realizácie diela v potrebnom rozsahu cca. 1-3 návštevy mesačne počas realizácie diela, kde bude kontrolovať realizáciu prác v súlade s projektovou dokumentáciou, prípadne konzultovať a upresňovať konštrukčné detaily, ktoré nebolo možné bez odkrytia riadne posúdiť a navrhnúť.

Projektová dokumentácia bude spracovaná v alternatívach podľa výberu objednávateľa v rozsahu potrebnom pre žiadosť o získanie štátnej dotácie na odstránenie systémových porúch stavby podľa stavebnej sústavy, alebo pre žiadosť o financovanie stavebného zámeru prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania ( ŠFRB ), prípadne iných foriem úveru s využitím fondov alebo formou komerčného úveru z banky.

3. Dodacie a platobné podmienky :

Doba vypracovania projektovej dokumentácie vrátane zabezpečenia požadovaných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a to vyjadrenie HaZZ,  ŽP  je „  35 “   dní.

Začiatku prípravných a projektových prác predchádza uzatvorenie zmluvy o dielo na projektové práce, prípadne vystavenie objednávky  na projektové práce, ktorú spracovateľ projektovej dokumentácie riadne  prevezme a potvrdí.

Pred začatím projektových prác, zodpovedný projektant prevedie kompletnú evidenciu technického a dispozičného stavu priestorov riešeného bytového domu, ako aj počet a druh uzatvorenia – zasklenia lógií, ktoré budú podrobne zapracované v predloženej projektovej dokumentácií ( pohľady, výkaz výmer stavebných prác ... ) vrátane upresnenia špecifikácie zadania projektu a požadovaných úprav na bytovom dome podľa požiadaviek vlastníkov bytového domu.

Platby za prevedené projektové a súvisiace práce budú uhradené spracovateľovi projektovej dokumentácie, až po riadnom odovzdaní tlačenej kompletnej projektovej dokumentácie v 6 vyhotoveniach, na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr je 14 dní od prevzatia faktúr a úhrada faktúr sa prevedie bezhotovostne – prevodným príkazom.

Spracovateľ projektovej dokumentácie spoločnosť DAMMAX s.r.o. nebude požadovať žiadnu finančnú zálohu na vypracovanie predmetnej projektovej dokumentácie!

Projektovú dokumentáciu zároveň odovzdávame objednávateľovi okrem riadnej vytlačenej formy ( 6 paré ) aj v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte „ pdf “ , vrátane elektronickej formy výkazu výmer vo formáte „ xls „ – excel pre jednoduchšie získavanie cenových ponúk súťažiacich dodávateľov stavebných prác na projektované stavebné práce.

Sady tlačenej projektovej dokumentácie naviac , je možné dodať osobitne, ak o toto objednávateľ požiada, prípadne aj dodatočne, po prejdení dlhšieho časového úseku od spracovania a odovzdania projektovej dokumentácie, za dohodnutú cenu, ktorá bude pokrývať tieto tlačové náklady.

Projektové práce budú zahájené po uzatvorení zmluvy o dielo na projektové práce, prípadne po prevzatí a potvrdení objednávky na projektové práce.

4. Požadované podklady a spolupôsobenie objednávateľa :

Pre spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu riešeného bytového domu ( prípadne dokumentáciu podobného domu so rovnakou stavebno-konštrukčnou sústavou ), zabezpečiť prístup na stavbu do všetkých potrebných priestorov v objekte počas spracovania projektovej dokumentácie.

Pred začatím projektových prác je potrebné stretnutie a konzultácia s zodpovedným zástupcom o rozsahu stavebného zámeru a projektových prácach, pre upresnenie a overenie požadovaného rozsahu projektu, prípadne spracovateľ dokumentácie – zodp. projektant vie na takomto stretnutí poradiť a predložiť variantné riešenia jednotlivých detailov obnovy bytového domu s odhadom finančných nákladov pre danú alternatívu.

5. Referencie :

Projektové dokumentácie vypracované za posledných 24 mesiacov - Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD:

- Tematínska 8 – Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, stavebná sústava P.1.14 ( 4 bodový dom )

- Turnianska 1-3 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, stavebná sústava P.1.15 ( Líniový dom )

- Andrusovova 7 – Sanácia a podchytenie nosnej stropnej konštrukcie BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby,  stavebná sústava P.1.14  ( 4 bodový dom )

- Beňadická 20-22 – Zateplnenie a obnova hydroizolácie strechy BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu , stavebná sústava P.1.15 ( Líniový dom )

- Andrusovova 7 – Rekonštrukcia a rozšírenie pivničných priestorov  – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby,  stavebná sústava P.1.14 ( 4 bodový dom )

- Wolkrova 11-13 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, stavebná sústava P.1.15 ( Líniový dom )

- Ševčenkova 12 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, stavebná sústava P.1.14 ( 4 bodový dom )

- Budatínska 65 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD +komplexná rekonštrukcia a vodorovných a ležatých rozvodov ZTI + vyregulovanie UK – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, stavebná sústava P.1.14 ( bodový dom )

- Macharovova 3-7 – Rekonšrukcia a výmena ležatých a stupačkových rozovodov ZTI stavebná sústava P.1.15 ( Líniový dom )

- Medveďovej 21 – Odstránenie systémových porúch a obnova BD - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, stavebná sústava ZTB - BA ( bodový dom )

- Bzovícka 22 - Zateplnenie a obnova hydroizolácie strechy BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu , stavebná sústava P.1.15 ( Líniový dom )

- Trenčianska 41 – Zateplenie BD a rekonštrukcia strechy a terás - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu

- Bagarova 6-8 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, stavebná sústava ZT,ZTB ( Líniový dom )

Pred konečným výberom zhotoviteľa projektu odporúčame osobné stretnutie so zástupcami objednávateľa, kde Vám radi upresníme náš rozsah projektovej dokumentácie a zodpovieme všetky Vaše prípadné otázky ohľadom cenovej ponuky prípadne projektovej dokumentácie.

Naša spoločnosť a jej zodpovedný zástupcovia sa venujú projektovej a inžinierskej činnosti v stavebníctve už viac ako 12 rokov, v poslednom období  sme vykonávali a vykonávame  stavebný dozor pri obnove bytových domov zatepľovaní fasád bytových domov na BD :

- Andrusovova 7 – Odstránenie systémových porúch a zateplenie BD – zástupcovia vlastníkov : p. Gajdošová – 0911/668 777, p. Schneider 0907/718 159 – akcia ukončená 01/2012

- Beňadická 20 - 22 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD - zástupcovia vlastníkov p. Sladovníková – 0918 423 104, p. Komjathyová 0190 257 090 – akcia ukončená 05/2012

- Macharova 3-5-7 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD              zástupcovia vlastníkov : p. Bilčík – 0907/291239 – ukončená 1. etapa

4. 	Šintavská 18-20-22 -  Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD     zástupcovia vlastníkov :p. Havrilová 0911 / 777 513  a  p. Súkenníkova 0911/ 020 787 –  1. etapa – obnova objektu – interiérové práce – ukončené 02/2012,  prebieha 2. etapa – odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády – ukončené.

- Vyšehradská 35-37-39 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády BD     zástupcovia vlastníkov :p. Meriová 0903 / 846 525 ,  - odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády- ukončené, prebieha obnova vstupných priestorov.

- Haanova 2-8 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD     zástupcovia vlastníkov :p. Krausová, 0908 / 418 370 ,  - prebieha odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády.

- Macharova 3-5-7 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD              zástupcovia vlastníkov : p. Bilčík – 0907/291239 – prebieha 2. etapa  - zateplenie a strecha

- Gorkého 10-12 -  Zateplnenie fasády a rekonštrukcia terás BD. Zástupcovia vlastníkov: p. Ragan 0904/ 348 730 – prebiehajú práce

- Holíčska 12 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD              Zástupcovia vlastníkov: p.Laca 0905 834 511 – práce ukončené

- Strečnianska 9-11 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD              Zástupcovia vlastníkov: p. Szakan– prebiehajú práce

- Vyšehradská 25-33 - Odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD              Zástupcovia vlastníkov: p. Darážová–práce ukončené

- Znievska 21 odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD              Zástupcovia vlastníkov: p. Polák – prebiehajú práce

- Gessayova 41-43 -  odstránenie systémových porúch a zateplenie fasády a strechy BD              Zástupcovia vlastníkov: p. Polák – prebiehajú práce

Radi Vám vypracujeme aj cenovú ponuku na výkon činnosti stavebného dozoru pri

realizácií stavebných prác na Vašom bytovom dome !

Príloha č.1

Rozsah ocenených projektových prác v cenovej ponuke:

- zateplenie obvodového, systémové poruchy v zmysle stavebnej sústavy „P 1.14”

- zateplenie strechy a hydroizolácia + prípadne riešenie strojovne výťahov

- ostatné práce na bytovom dome podľa požiadaviek vlastníkov

- zateplenie lógií + ostatné práce na lógiách zateplenie podláh

- zateplenie stropov na 1.NP v pozadovanom rozsahu

- rekonštrukcia vodorovných a zvislých rozvodov ( Voda, Kanalizáci a Plyn)

- rekonštrukcia a výmena výťahov ( stroje, kabíny, dvere na podlaziach )

- rekonštrukcia bleskozvodu povrchovým variantom

- dokladová časť pre poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch

- stanoviská orgánov /HaZZ, ŽP (dážďovníky, netopiere)/,

- rozpočet a výkaz výmer rozdelený na samostatné etapy (obvodový plášť, lógie, ostatné práce na bytovom dome )

Rozsah projektovej dokumentácie

A. Odborný posudok systémových porúch a evidenčný list systémových porúch bytového domu za cenu  - 300.- euro ( niesme platcom DPH )

- kontrola a prezretie bytového domu s popisom systémových porúch

- určenie rozsahu a stupňa poškodenia

- návrh spôsobu odstránenia systémových porúch

- statické posúdenie stavu konštrukcií

- vypracovanie evidenčného listu systémových porúch

- predbežný prepočet nákladov na odstránenie systémových porúch

- fotodokumentácia

- Výkaz výmer pre časť projektu odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy

- Rozpočet pre časť projektu odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy

B. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a stavebné povolenie za cenu  - 3.350.- euro ( nie sme platcom DPH )

1. Koordinačná situácia

2. Situácia zakreslená na podklade katastrálnej mapy

3.Sprievodná a súhrnná technická správa

4. Tepelnotechnický posudok objektu ( v súlade s STN 73 0540/2002)

- energetické hodnotenie – prepočet úspory tepla

5. Požiarno-technické posúdenie stavby

6. Odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy – zapracovanie riešenia odstránenia systémových porúch bez žiadosti o dotáciu.

7. Architektonicko-stavebná časť :

- Technická správa

- Pôdorysy, rezy a pohľady

-     Detaily prác obnovy bytového domu

-     Strecha - zateplnenie, detaily , rezy ..

-     Špecifikácia výrobkov ( klampiarske konšt., doplnkové kovové konšt., oceľové konšt. ..... )

- Farebné riešenie – návrh

- Búracie a demontážne práce + kategorizácia odpadov podľa katalógu odpadov

8. Statické posúdenie stavby

9. Projekt organizácie výstavby

10. Rekonštrukcia a výmen výťahov

- Technická správa

-  Návrh a popis rekonštrukcie a výmeny výťahov.

11. Bleskozvod

-   Technická správa

-  Pôdorysy

12. Rekonštrukcia rozvodov ZTI -  PLYN, KANALIZÁCIA, VODA

-  Technická správa

-  Pôdorys

-  Schémy rozvodov

13. Výkaz výmer – pre samostatné časti prác a oddelenie (Stavebná časť – zateplenie, obnova, strecha, vstupne priestory,  rekonštrukcia ZTI, bleskzvod, elektroinštalácia )

14.Rozpočet – pre samostatné časti prác a oddelenie (Stavebná časť – zateplenie, obnova, strecha, vstupne priestory,  rekonštrukcia ZTI, bleskzvod, elektroinštalácia )

C. Dokladová časť pre poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch za cenu  - 0,000.- euro ( nie sme platcom DPH )

1. Stanoviská dotknutých orgánov ( HaZZ,  ŽP – dážďovníky, netopiere, odpady )

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácií od HaZZ

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácií od ŽP ((dážďovníky, netopiere, odpady)

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácií od ŹP - odpady

D. Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na CD nosiči za cenu  - 0.000.- euro ( niesme platcom DPH )

-  Kompletná projektová dokumentácia v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte PDF, word, excel, výkaz výmer vo formáte excel.

REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ  CENY :

SPOLU cena za komplet všetky časti ponuky a vypracovania projektovej dokumentácie v 6

Vyhotoveniach ( paré )  je  - 3.650.- EURO