Zmluva o dielo č. 01/2015

uzavretá podľa § 631 a nasl. ustanovení Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej aj ako „zmluva“)

Čl. I.  Zmluvné strany:

Objednávateľ:                 Vlastníci bytov a nebytových

priestorov bytového domu

Hálova 18 v Bratislave

Zastúpení:	                        Bytovým družstvom Petržalka

Sídlo:	                        Budatínska ul. č. 1

851 05  Bratislava

Zastúpené:                          Ing. Vladimírom Keseghom

predsedom Predstavenstva

Bytového družstva Petržalka

Ing. Oľgou Dzurkovou

podpredsedom Predstavenstva

Bytového družstva Petržalka

Právna forma:                     Družstvo

Registrácia:                         Obchodný register Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Dr. Vložka č. 28/B

IČO:                                    00 169 765

DIČ:                                    2020794248

IČ DPH:                              SK2020794248

Bankové spojenie:               Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:	                          2927840469/1100

IBAN:	                          SK5311000000002927840469

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „BD Petržalka“)

a

| Zhotoviteľ: | # DAMMAX s.r.o. |
| --- | --- |
| Zastúpený | Daniela Palajová – konateľka spoločnosti |
| s miestom podnikania : | Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava |
| Bank. spojenie : | TATRA banka a.s., Bratislava |
| Číslo účtu : | 2629174605/1100 |
| IČO : | 43984177 |
| DIČ : | 2022555744 |
| IČ DPH: Zástupca oprávnený jednať | spoločnosť nie je platiteľom DPH |
| vo veciach zmluvných : | Daniela Palajová–konateľka spoločnosti, mail: daniela.palajova@orangemail.sk |
| vo veciach technických : | Patrik Palaj mail: palaj@pallas-sro.sk |
| Obchodný register Okr. súdu Bratislava I., odd. s.r.o.vložka 51020/B (ďalej ako „zhotoviteľ“) (objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“) |  |

Čl. II.	Predmet zmluvy:

- Predmetom tejto zmluvy je:

- vypracovanie projektovej dokumentácie  podľa vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov technických noriem a technologických a technických predpisov a postupov výrobcov stavebných výrobkov v podrobnostiach realizačného projektu podľa čl. III pre stavbu „ Komplexná obnova a odstránenie systémovej poruchy zateplením bytového domu, Hálova 18 v Bratislave“, v množstve a kvalite pre vydanie stavebného povolenia, pre podanie žiadosti o financovanie zo ŠFRB alebo komerčného úveru na odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy a pre realizáciu stavby – realizačná projektová dokumentácia.

- zabezpečenie súhlasného stanoviska Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len HaZÚ), Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP a OH k vypracovanej projektovej dokumentácii.

- výkon autorského dohľadu v rozsahu minimálne 1-3 x mesačne počas uskutočňovania stavebných úprav, v rámci ktorých vykoná o zistených skutočnostiach aj zápis do stavebného denníka.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy uvedený v Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v bode 1 v zmysle a v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 08.10.2014, ktorý zmluvné strany považujú za záväzný. Cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy bola odsúhlasená uzn. 06/2014/11.12 na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu zo dňa 11.12.2014 doručená do podateľne BD Petržalka dňa 18. 12. 2014 pod číslom 15143/KPU/14.

Čl. III.	 Rozsah predmetu zmluvy:

1.	Vypracovanie zlúčenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo ohlásenie a pre realizáciu stavby v zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.10.2014 v rozsahu:

-	Sprievodná a súhrnná technická správa

- 	Situácia na podklade kópie katastrálnej mapy, ktorá bude súčasťou Zmluvy o dielo

- 	Situácia - koordinačný výkres stavby

-	Riešenie protipožiarnej bezpečnosti v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie

- Podrobný tepelno-technický posudok objektu bez zhotovenia sond (podľa všetkých kritérií STN 73 0540/2002) vrátane projektového energetického hodnotenia budovy a vyplnenia prílohy tabuľky č. 28 pre žiadosť o financovanie zo ŠFRB

- Architektonicko - stavebné výkresy súčasný aj navrhovaný stav (technická správa, pôdorysy podlaží, pôdorys strechy, rez, pohľady, detaily prác obnovy, výrobky PSV, návrh farebného riešenia, odpady z celej obnovy) v rozsahu:

- zateplenie obvodového plášťa BD, odstránenie systémovej poruchy v zmysle stavebnej sústavy „P 1.14”,

- zateplenie strechy a hydroizolácia + prípadne riešenie stien strojovne výťahov,

- ostatné práce na bytovom dome podľa požiadaviek vlastníkov (vstupné priestory, chodby pri bytoch),

- zateplenie loggií + ostatné práce na loggiách zateplenie podláh,

- zateplenie stropov na 1.NP v požadovanom rozsahu v nevykurovaných priestoroch BD,

- rekonštrukcia a výmena výťahov (stroje, kabíny, dvere na podlažiach),

- dokladová časť pre poskytnutie úveru na odstránenie systémových porúch pre ŠFRB : odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy, evidenčný list systémových porúch, výpočet zatepľovaných plôch,

- rozpočet a výkaz výmer rozdelený na samostatné etapy (obvodový plášť – systémová porucha, loggie, výťah, rekonštrukcia ZTI, strecha, ostatné práce na bytovom dome)

- ZTI  -  Rekonštrukcia rozvodov ZTI – Voda a Kanalizácia ležatých a zvislých častí

- Statické posúdenie zateplenia a prác obnovy

- Bleskozvod (úprava) povrchový variant

- Projekt organizácie výstavby

- Rozpočet stavebných nákladov a výkaz výmer, oba rozdelené na samostatné etapy (obvodový plášť – systémová porucha, lógie, výťah, rekonštrukcia ZTI, strecha, ostatné práce na bytovom dome).

2. 		Zabezpečenie súhlasného stanoviska Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len HaZU), OU odbor ŽP a OH k vypracovanej projektovej dokumentácii.

3.		Autorský dozor projektanta na stavbe počas realizácie diela v potrebnom rozsahu cca. 1-3 návštevy mesačne počas realizácie diela, kde bude kontrolovať realizáciu prác v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní, prípadne konzultovať a upresňovať konštrukčné detaily, ktoré nebolo možné bez odkrytia riadne posúdiť a navrhnúť.

Čl. IV.  Spôsob plnenia:

- Zhotoviteľ dodá kompletnú projektovú dokumentáciu v papierovej forme v šiestich vyhotoveniach a  jedenkrát v elektronickej forme na CD a taktiež v elektronickej podobe vo formáte „.PDF“ vrátane rozpočtu stavebných nákladov a výkazu výmer a kubatúr bez cien a s rozpočtom vo formáte „XLS“.

Čl. V.  Čas plnenia:

1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa čl. III. ods.1 tejto zmluvy do 5 týždňov ( 35 dní ) od podpisu  tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a poskytnutím spolupôsobenia podľa článku VII. tejto zmluvy.

2.	Vyjadrenia orgánov štátnej správy (ORHaZZ, OÚ - odbor ŽP - OH) podľa čl. III. bod 2 budú dodané do 90 dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a poskytnutím spolupôsobenia podľa článku VII. tejto zmluvy.

3.     Termín dodania diela začne plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia zmluvy podpísanej obidvoma   zmluvnými stranami zhotoviteľovi.

Čl. VI.  Cena a spôsob platby:

- Cena za predmet podľa čl. III. ods. 1 je dohodnutá vo výške celkom 3 650,00 € (Slovom: tritisícšesťstopäťdesiat EUR) ako cena maximálna, podľa platných právnych predpisov. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje a potvrdzuje svojim podpisom, že nie je platiteľom DPH.

- Cena za vypracovanie diela je stanovená ako cena pevná za dohodnutý rozsah prác, ktorý je dostatočný v množstve a kvalite na vydanie stavebného povolenia a realizáciu. V prípade, že rozsah prác nebude dostatočný, zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť dielo v čo najkratšom čase bez navýšenia ceny. V prípade dohodnutej zmeny rozsahu prác a z toho vyplývajúce zmeny ceny diela budú dohodnuté písomne dodatkami.

- Konečnú faktúru za predmet podľa čl. III. ods. 1 vo výške 3 650,00 €, (zhotoviteľ nie je platca DPH) je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po tom, čo objednávateľ t.j. zvolená komisia vlastníkov bytov a NP bytového domu písomne potvrdí Zápisom prevzatie kompletnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy. Objednávateľ nie je povinný uhradiť konečnú faktúru, ak dielo nie je spracované v rozsahu podľa čl. III. ods. 1 tejto zmluvy.

4.	Splatnosť konečnej faktúry je 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia do podateľne BD Petržalka.

5.	V prípade, že faktúra vystavená zhotoviteľom nemá všetky náležitosti daňového dokladu podľa daňových predpisov alebo náležitosti podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru zhotoviteľovi vrátiť. V takomto prípade začína plynúť lehota na jej zaplatenie až dňom, keď bude objednávateľovi doručená riadna faktúra, a to so všetkými náležitosťami daňového dokladu a náležitosťami podľa tejto zmluvy. Zápis uvedený v bode 3 bude prílohou predmetnej faktúry.

6.  	Projektová dokumentácia zostáva v archíve zhotoviteľa. V prípade potreby, vyhotoví zhotoviteľ objednávateľovi za úhradu (a to za skutočne vynaložené náklady) duplikát projektovej dokumentácie s povahou originálu (v zmysle tejto Zmluvy o dielo č. 01/2015).

7.     Termín dodania projektovej dokumentácie naviac bude v zmysle objednávky, príp. dohody zmluvných strán, najskôr však 7 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. Faktúra za duplikát projektovej dokumentácia s povahou originálu bude predložená spolu s dokumentáciou so splatnosťou 5 kalendárnych dní.

Čl. VII.  Spolupôsobenie objednávateľa:

1.	Objednávateľ, v prípade že ňou disponuje, zapožičia zhotoviteľovi dokumentáciu pôvodnú projektovú dokumentáciu (podklady z  pôvodného realizačného projektu). Za postačujúci rozsah sa považujú minimálne pôdorysy všetkých podlaží a strechy a min. 1 rez. Prípadne dokumentáciu už zrealizovaných opráv a rekonštrukcií na BD ( napr. výmena kopilitov, obnova strechy, ...).

2.	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ tj. (vlastníci bytov a NP bytového domu) poskytne zhotoviteľovi vstup do objektu počas celej doby vykonávania prác na projektovej dokumentácii v požadovanom rozsahu.

3.	Zhotoviteľ zabezpečí sondy na zistenie skladby a stavebno – fyzikálnych vlastností konštrukcií strechy na  vlastné náklady, v prípade, že pri obhliadke stavby sa ukáže ich potreba.

4.	Objednávateľ (t.j. vlastníci bytov a NP bytového domu) sa zaväzuje, že počas prác na predmete plnenia poskytne zhotoviteľovi na vyzvanie v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov, ktorých obhliadka je podstatná pre zhotovenie diela, v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov a požiadaviek, vyjadrení, stanovísk a dokladov, ktorých potreba vznikla v priebehu plnenia tejto zmluvy.

5.	Stavebná komisia zvolená vlastníkmi bytov a NP bytového domu (ďalej len stavebná komisia) sa v dohodnutom termíne zúčastní konzultácií so zhotoviteľom a dohodnutom čase poskytne svoje vyjadrenia a prípadné pripomienky či požiadavky k navrhovanému riešeniu predmetu plnenia tak, aby ich bolo možné riadne zapracovať, a bolo tak možné včas ukončiť práce na predmete plnenia tejto zmluvy. Stavebná komisia určí kontaktné údaje osôb, ktoré budú zodpovedné za komunikáciu so zhotoviteľom – zástupca vlastníkov, komisia, prípadne iné osoby  /mená osôb, tel. čísla, e-mailové adresy/. Stavebná komisia z týchto osôb určí jednu osobu, ktorá bude zhotoviteľovi predkladať vyžiadané údaje, podklady, alebo iné dokumenty, výsledky konzultácií komisie,  prípadne poskytne inú súčinnosť.  Táto osoba bude zodpovedať za dodržanie dohodnutého času.

6.	Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude v predmete plnenia tejto zmluvy požadovať riešenie v rozpore s požiadavkami a stanoviskami orgánov a organizácii, od ktorých je závislé vydanie stavebného povolenia.

7.  	Objednávateľ berie na vedomie, že neposkytnutie spolupôsobenia alebo poskytnutie spolupôsobenia v nie primeranom čase má za následok predĺženie doby dodania diela bez nároku na sankcie.

Čl. VIII.  Zodpovednosť za vady:

1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Predmet tejto zmluvy bude spĺňať platné technické normy               a zákony Slovenskej republiky.

2.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu tejto zmluvy.

3.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití písomne trval.

4.	 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vyplývajú z vád podkladov dodaných objednávateľom.

5.	Záručná doba na navrhnuté projektové riešenie v rozsahu čl. III. ods.1 je 36 mesiacov a začína plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

6.	V prípade, že realizácia stavby sa nezačne do 1 roka od odovzdania projektovej dokumentácie v rozsahu čl. III. ods.1 začína záruka plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie  a je 48 mesiacov.

7.	Záruka sa nevzťahuje na vady diela, ktoré vznikli zmenou platných technických noriem a zákonov Slovenskej republiky v čase medzi zhotovením diela a jeho použitím. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady, keď sa zmenia podmienky na obsah a rozsah dokumentácie a prác po odovzdaní diela.

8.	Záruka sa nevzťahuje na vady stavby vyplývajúce z realizácie stavby v rozpore s projektovou dokumentáciou, alebo zmenou stavebných materiálov, ak tieto zmeny neboli písomne odsúhlasené zhotoviteľom projektu.

9.	Pre prípad vady diela sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne a bezodkladne odstrániť vady v termíne do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady podľa ods. 10 čl. VIII. tejto zmluvy.

10.    Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou

formou a následne ju doporučene zašle oprávnenému zástupcovi zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa následne písomne vyjadrí k predmetu reklamovanej vady a toto vyjadrenie zašle doporučene oprávnenému zástupcovi objednávateľa a prípadnú oprávnenú reklamáciu odstráni podľa bodu 9 čl. VIII. tejto zmluvy.

11.    Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené adresátovi aj dňom

kedy sa zásielka vráti od adresáta s reláciou poštového doručovateľa „adresát nezastihnutý“ alebo „adresát neznámy“ a to v prípade, ak zásielka bola zaslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku 1 tejto zmluvy, alebo adresu neskôr písomne oznámenú zmluvnou stranou ako adresu pre doručovanie písomnosti.

Čl. IX.  Osobitné ustanovenia:

1.	Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. III. ods. 1 je v zmysle autorského zákona dielom a preto sa na neho primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov.

2.	Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje predmet tejto zmluvy v rozpore s touto zmluvou, je oprávnený požadovať odstránenie tohto stavu. Ak tak zhotoviteľ neurobí do vzájomne dohodnutej lehoty, je objednávateľ oprávnený pre podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.

3.	Ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie diela, a to ani v dodatočnej 30 dňovej lehote (kalendárne dni) poskytnutej zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má zhotoviť nárok na zaplatenie ceny diela, ktorá pripadá na práce vykonané do času, kým zhotoviteľ odstúpil od zmluvy /v zmysle cenovej ponuky, ktorá je prílohou tejto zmluvy/.

4.	Architektonické, stavebno – technické riešenie stavby a technické riešenie bude zhotoviteľ konzultovať a odsúhlasovať so stavebnou komisiou domu v priebehu plnenia zmluvy.

5.	V prípade, že stavba alebo zmeny projektovej dokumentácie budú realizované v rozpore s dokumentáciou tvoriacou predmet plnenia tejto zmluvy bez súhlasu autora, má zhotoviteľ právo požadovať odstránenie nesúladu.

6.	V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom vykonania diela podľa článku V. tejto zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní (do tejto doby sa nezapočítava čas neposkytnutia potrebnej súčinnosti podľa článku VII. tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy podľa tohto bodu, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi vypracovanú časť projektovej dokumentácie (súčasťou faktúry bude písomný Zápis stavebnej komisie o prevzatí „časti“ vypracovanej projektovej dokumentácie) a náklady účelne vynaložené na vykonanie diela, a to do času, kým objednávateľ odstúpil od tejto zmluvy.

Čl. X.  Zmluvné pokuty a sankcie

1.	Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie podmienok tejto zmluvy bude sankcionované nasledovne:

a)		za omeškanie s plnením povinností v lehotách uvedených v čl. V. tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela /v zmysle cenovej ponuky, ktorá je prílohou tejto zmluvy/, s ktorou je v omeškaní za každý i začatý deň omeškania.

b) 		za omeškanie s úhradou faktúry  v zmysle čl. VI. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania po lehote splatnosti.

2.	Úhradou zmluvných pokút a úrokov z omeškania nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu vzniknutej a preukázanej škody.

3.	Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela ak objednávateľ v dostatočnej miere a rozsahu neposkytol spolupôsobenie podľa článku VII. tejto zmluvy, a to najmä sprístupnením požadovaných dotknutých priestorov bytového domu na obhliadku, prípadne odovzdanie požadovaných písomných podkladov, o ktorých je možné sa domnievať, že existujú, vyjadrení ku konzultáciám, prípadne iného poskytnutia súčinnosti, ku ktorým bol písomne vyzvaný a upozornený, že sa predlžuje doba dodania diela. Zhotoviteľ je povinný podpísať každý prevzatý doklad a vyznačiť termín dodania, aby bolo zrejmé plynutie lehôt. Písomnosti sa považujú za doručené dňom zaslania kópie dokladov na e-mail zhotoviteľa, pokiaľ zhotoviteľ nepožaduje originál dokladov.

Čl. XI.  Všeobecné ustanovenia:

1.	Objednávateľ a zhotoviteľ zaväzujú seba, svojich partnerov a právnych zástupcov voči partnerom, nástupcom, povereným osobám a právnym zástupcom druhej zmluvnej strany na rešpektovanie všetkých ustanovení tejto zmluvy.

2.	Táto zmluva predstavuje dohodu medzi objednávateľom a zhotoviteľom a je nadradená všetkým predchádzajúcim rokovaniam, prehláseniam alebo dohodám, písomným alebo ústnym. Táto zmluva môže byť menená, dopĺňaná alebo rozširovaná iba písomnými dodatkami.

3.	Nič z toho, čo obsahuje táto zmluva, nebude dôvodom na žiadnu činnosť v prospech tretej osoby proti zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi.

4.	Objednávateľ i zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, prenechanie na využitie tretím osobám, je podmienené výslovným súhlasom druhej zmluvnej strany a to v písomnej forme. Pokiaľ jedna zo zmluvných strán použije predmet zmluvy bez súhlasu druhej strany, má dotknutá zmluvná strana právo na náhradu škody, ktorá jej týmto preukázateľne vnikla.

5.	Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana pri jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia. Každé vyhotovenie má platnosť originálu.

6.	Táto zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

7.	Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo ďalšie návrhy na doplnenie na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Čl. XII.  Doručovanie písomností:

1.    Zmluvné strany si doručujú všetky písomnosti osobne, alebo na poštové a e-mailové adresy   uvedené na titulnej strane tejto zmluvy. Pokiaľ sa na vybavenie záležitostí vyžadujú originály dokladov, musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom pošty alebo kuriéra a to doporučene do vlastných rúk. V prípade osobného doručenia Bytovému družstvu Petržalka sa písomnosti doručujú osobne do podateľne Bytového družstva Petržalka.

V Bratislave, dňa:	 			V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:			     Za zhotoviteľa:

________________________                                                ____________________________

Daniela Palajová

Ing. Vladimír Kesegh

predseda Predstavenstva                                                                          konateľ

Bytového družstva Petržalka                                                              DAMMAX s.r.o.

––––––––––––––––––––––––

Ing. Oľga Dzurková

podpredseda Predstavenstva

Bytového družstva Petržalka

………………………….

zástupca vlastníkov

………………………….

zástupca vlastníkov

………………………….

zástupca vlastníkov

Príloha č.1 – Cenová ponuka

1. Východiskové údaje:

ZÁKAZKA:                      Komplexná obnova a odstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu „Hálova 18 “  v Bratislave

PODLAŽNOSŤ OBJEKTU:    13.NP – nadzemných podlaží

STAVEBNÁ SÚSTAVA:       „ P 1.14 “

2. Cenová ponuka :

Vážená pani/pán, dovoľujem si Vám predložiť cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre „ Komplexná obnova a odstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu Hálova 18 v  Bratislave „ v rozsahu výkonov projektových prác uvedených v samostatnej prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto predloženej cenovej ponuky. Cena uvedené v cenovej ponuke je záväzná do 30.12.2014.

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, získanie stavebného povolenia  a žiadosť o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania resp. dotáciu na odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy v 6 vyhotoveniach ( paré ) je 3.650- euro, ( cena je konečná vrátane všetkých nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a je počítaná bez DPH - naša spoločnosť nieje platca DPH !!! ) a jej členenie je uvedené v prílohe č.1 – Rozsah projektovej dokumentácie.

V cene projektovej dokumentácie je aj vypracovanie posudku systémových porúch ako aj vypracovanie evidenčného listu systémových porúch v 2 vyhotoveniach ( paré ).

V cene projektových prác je rovnako započítaný autorský dozor projektanta na stavbe počas realizácie diela v potrebnom rozsahu cca. 1-3 návštevy mesačne počas realizácie diela, kde bude kontrolovať realizáciu prác v súlade s projektovou dokumentáciou, prípadne konzultovať a upresňovať konštrukčné detaily, ktoré nebolo možné bez odkrytia riadne posúdiť a navrhnúť.

Projektová dokumentácia bude spracovaná v alternatívach podľa výberu objednávateľa v rozsahu potrebnom pre žiadosť o získanie štátnej dotácie na odstránenie systémových porúch stavby podľa stavebnej sústavy, alebo pre žiadosť o financovanie stavebného zámeru prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), prípadne iných foriem úveru s využitím fondov alebo formou komerčného úveru z banky.

3. Dodacie a platobné podmienky :

Doba vypracovania projektovej dokumentácie vrátane zabezpečenia požadovaných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a to vyjadrenie HaZZ,  ŽP  je „ 35“   dní.

Začiatku prípravných a projektových prác predchádza uzatvorenie zmluvy o dielo na projektové práce, prípadne vystavenie objednávky na projektové práce, ktorú spracovateľ projektovej dokumentácie riadne  prevezme a potvrdí.

Pred začatím projektových prác, zodpovedný projektant prevedie kompletnú evidenciu technického a dispozičného stavu priestorov riešeného bytového domu, ako aj počet a druh uzatvorenia – zasklenia lógií, ktoré budú podrobne zapracované v predloženej projektovej dokumentácií (pohľady, výkaz výmer stavebných prác ...) vrátane upresnenia špecifikácie zadania projektu a požadovaných úprav na bytovom dome podľa požiadaviek vlastníkov bytového domu.

Platby za prevedené projektové a súvisiace práce budú uhradené spracovateľovi projektovej dokumentácie, až po riadnom odovzdaní tlačenej kompletnej projektovej dokumentácie v 6 vyhotoveniach, na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr je 14 dní od prevzatia faktúr a úhrada faktúr sa prevedie bezhotovostne – prevodným príkazom.

Spracovateľ projektovej dokumentácie spoločnosť DAMMAX s.r.o. nebude požadovať žiadnu finančnú zálohu na vypracovanie predmetnej projektovej dokumentácie!

Projektovú dokumentáciu zároveň odovzdávame objednávateľovi okrem riadnej vytlačenej formy (6 paré) aj v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte „ pdf “, vrátane elektronickej formy výkazu výmer vo formáte „ xls „ – excel pre jednoduchšie získavanie cenových ponúk súťažiacich dodávateľov stavebných prác na projektované stavebné práce.

Sady tlačenej projektovej dokumentácie naviac , je možné dodať osobitne, ak o toto objednávateľ požiada, prípadne aj dodatočne, po prejdení dlhšieho časového úseku od spracovania a odovzdania projektovej dokumentácie, za dohodnutú cenu, ktorá bude pokrývať tieto tlačové náklady.

Projektové práce budú zahájené po uzatvorení zmluvy o dielo na projektové práce, prípadne po prevzatí a potvrdení objednávky na projektové práce.

4. Požadované podklady a spolupôsobenie objednávateľa :

Pre spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu riešeného bytového domu (prípadne dokumentáciu podobného domu so rovnakou stavebno-konštrukčnou sústavou), zabezpečiť prístup na stavbu do všetkých potrebných priestorov v objekte počas spracovania projektovej dokumentácie.

Pred začatím projektových prác je potrebné stretnutie a konzultácia so zodpovedným zástupcom o rozsahu stavebného zámeru a projektových prácach, pre upresnenie a overenie požadovaného rozsahu projektu, prípadne spracovateľ dokumentácie – zodp. projektant vie na takomto stretnutí poradiť a predložiť variantné riešenia jednotlivých detailov obnovy bytového domu s odhadom finančných nákladov pre danú alternatívu.

Rozsah ocenených projektových prác v cenovej ponuke:

- zateplenie obvodového, systémové poruchy v zmysle stavebnej sústavy „P 1.14”

- zateplenie strechy a hydroizolácia + prípadne riešenie strojovne výťahov

- ostatné práce na bytovom dome podľa požiadaviek vlastníkov

- zateplenie lógií + ostatné práce na lógiách zateplenie podláh

- zateplenie stropov na 1.NP v pozadovanom rozsahu

- rekonštrukcia vodorovných a zvislých rozvodov (Voda, Kanalizácia a Plyn)

- rekonštrukcia a výmena výťahov (stroje, kabíny, dvere na podlažiach)

- rekonštrukcia bleskozvodu povrchovým variantom

- dokladová časť pre poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch

- stanoviská orgánov /HaZZ, ŽP (dážďovníky, netopiere)/,

- rozpočet a výkaz výmer rozdelený na samostatné etapy (obvodový plášť, lógie, ostatné práce na bytovom dome).

Rozsah projektovej dokumentácie

A. Odborný posudok systémových porúch a evidenčný list systémových porúch bytového domu za cenu 300.- eur (nie sme platcom DPH)

- kontrola a prezretie bytového domu s popisom systémových porúch podľa prílohy č.2 k zákonu č. 150/2013 Z.z.

- určenie rozsahu a stupňa poškodenia

- návrh spôsobu odstránenia systémových porúch

- statické posúdenie stavu konštrukcií

- vypracovanie evidenčného listu systémových porúch

- predbežný prepočet nákladov na odstránenie systémových porúch

- fotodokumentácia

- Výkaz výmer pre časť projektu odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy

- Rozpočet pre časť projektu odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy

B. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a stavebné povolenie za cenu  3.350.- eur (nie sme platcom DPH)

1. Koordinačná situácia

2. Situácia zakreslená na podklade katastrálnej mapy

3.Sprievodná a súhrnná technická správa

4. Tepelnotechnický posudok objektu (v súlade s STN 73 0540/2002)

- energetické hodnotenie – prepočet úspory tepla

5. Požiarno-technické posúdenie stavby

6. Odstránenie systémových porúch v zmysle stavebnej sústavy – zapracovanie riešenia odstránenia systémových porúch bez žiadosti o dotáciu.

7. Architektonicko-stavebná časť :

- Technická správa

- Pôdorysy, rezy a pohľady

-     Detaily prác obnovy bytového domu

-     Strecha - zateplnenie, detaily , rezy ..

-     Špecifikácia výrobkov (klampiarske konšt., doplnkové kovové konšt., oceľové konšt. .....)

- Farebné riešenie – návrh

- Búracie a demontážne práce + kategorizácia odpadov podľa katalógu odpadov

8. Statické posúdenie stavby

9. Projekt organizácie výstavby

10. Rekonštrukcia a výmen výťahov

- Technická správa

-     Návrh a popis rekonštrukcie a výmeny výťahov.

11. Bleskozvod

-   Technická správa

-    Pôdorysy

12. Rekonštrukcia rozvodov ZTI -  PLYN, KANALIZÁCIA, VODA

-  Technická správa

-  Pôdorys

-  Schémy rozvodov

13. Výkaz výmer – pre samostatné časti prác a oddelenie (Stavebná časť – zateplenie, obnova, strecha, vstupne priestory,  rekonštrukcia ZTI, bleskzvod, elektroinštalácia)

14. Rozpočet – pre samostatné časti prác a oddelenie (Stavebná časť – zateplenie, obnova, strecha, vstupne priestory,  rekonštrukcia ZTI, bleskzvod, elektroinštalácia)

C. Dokladová časť pre poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch za cenu  0,000.- eur (nie sme platcom DPH)

1. Stanoviská dotknutých orgánov (HaZZ,  ŽP – dážďovníky, netopiere, odpady)

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácií od HaZZ

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácií od ŽP (dážďovníky, netopiere, odpady)

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácií od ŹP - odpady

D. Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na CD nosiči za cenu  0.000.- eur (nie sme platcom DPH)

-  Kompletná projektová dokumentácia v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte PDF, word, excel, výkaz výmer vo formáte excel.